STAGE 0-5  /  EXPERIMENTAL PREDESIGN

# Code Agent KVCache
实验预设计报告

面向暂停—恢复型编码智能体的有效复用边界与分层保留研究

Effective-Reuse Frontier and Value-Density-Driven Tiered KV Retention

评审结论 0-5.7 已于 2026-09-02 经项目所有者确认通过。RQ、目标、假设、工作负载、基线、实验矩阵、主指标、正确性门槛与复现规则自本版本起冻结。

| 文档字段 | 冻结值 |
| --- | --- |
| 阶段 | Stage 0-5：实验预设计与 Stage 1 准入 |
| 版本 | v1.0 / Frozen |
| 日期 | 2026-09-02 |
| 首期环境 | Ubuntu / RTX 5090 32GB / 64GB DRAM / 本地 NVMe |
| 首期模型 | Qwen2.5-Coder-7B 系列；精确 Revision 待 Stage 1 环境审计 |
| 首期引擎 | vLLM；精确版本待兼容性审计 |
| 文档性质 | 研究与实验设计，不包含任何已完成性能结果 |

研究设计冻结版｜可编辑主文档

# 文档控制与阅读说明

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 状态 | 0-5.7 通过；Stage 0 内容冻结；待本报告归档后完成 research 仓库结项。 |
| 适用范围 | 指导 Stage 1 环境审计、Pilot、Core 实验、正确性验证和结果归档。 |
| 变更原则 | 冻结项原则上不因观察到的结果而修改；若确需变更，必须记录原因、版本、影响范围并重新审批。 |
| 数据纪律 | Pilot 不进入 Core；失败与负结果保留；候选目标不得写成实测结论。 |
| 外部分享 | 可用于向导师或协作者说明研究计划；未公开 Prompt、Trace、密钥和未脱敏日志不得进入对外版本。 |

# 执行摘要

本项目研究 Code Agent 在多轮、长上下文、工具调用交替的推理过程中，如何安全复用 KVCache。与普通聊天不同，编码智能体会在执行命令、读取文件、等待测试或人工确认时暂停；恢复后通常继续追加少量 Token，但返回时间、会话并发和上下文长度均具有长尾。这使缓存既有显著复用潜力，也容易因显存压力、迁移开销或错误身份匹配而失去价值。

Stage 0 已将宽泛的“前缀缓存＋通用分层存储”收敛为一条可证伪主线：在 RTX 5090 32GB、64GB DRAM 与本地 NVMe 的受限单机环境中，以精确 Token 前缀为首期正确性边界，测量理论复用与有效复用的差距，并在 GPU、DRAM、NVMe 和重计算之间执行价值密度驱动的联合决策。

核心证据链 为什么复用 → 哪些内容能安全复用 → 从哪里恢复 → 是否比重算更快 → 输出是否正确 → 任务是否成功 → 结论能否复现。

## 冻结决策一览

| 维度 | 冻结内容 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 研究对象 | 暂停—恢复型、追加式 Code Agent 会话 | 聚焦最有真实复用结构且可在单机验证的场景 |
| 主线 | 精确前缀＋GPU/DRAM/NVMe/重算联合决策 | 正确性优先，收益必须扣除完整恢复路径 |
| 核心问题 | RQ1–RQ4 | 复用量、有效性边界、层级决策、任务级价值 |
| 长期问题 | RQ5 | 跨模型、注意力、硬件与工作负载泛化 |
| 高风险拓展 | G6 非前缀复用 | 仅在精确主线通过门槛后启动 |
| 主指标 | 正确性、有效命中、P95 TTFT、会话完成时间、每成功任务成本 | 避免用单一命中率代替系统价值 |
| 实验原则 | Pilot/Core 分离、配对 Trace、保留负结果 | 避免选择偏差并支持复现 |

# 1. 阶段定位与研究边界

# 1.1 Stage 0-5 的任务

0-5 的目标不是立刻实现完整缓存系统，而是把 0-4 的研究问题收敛转换为可执行、可比较、可否定、可复现的实验协议。它必须明确工作负载、回放方式、基线、实验组、指标、正确性门槛、统计规则、异常处理、硬件边界和 Stage 1 准入条件。

# 1.2 研究对象与系统事件

一次 Code Agent 任务由多次 LLM 调用与工具执行交替组成。每次模型调用结束后，会话可能进入暂停；系统此时为其 KV 状态选择驻留或迁移动作。会话恢复时，系统验证缓存身份与完整性，再从目标层级恢复，或在收益不足、缓存缺失、身份不兼容时重新 Prefill。

事件边界：请求到达、Prefill、Decode、工具开始、工具结束、人工等待、会话恢复、会话结束。

候选动作：保留 GPU、迁移 DRAM、迁移 NVMe、逐出并在返回时重算。

决策输入：前缀长度、KV 字节数、预计返回时间、层级延迟/带宽、并发压力、兼容域、预测置信度。

决策输出：目标层级、迁移优先级、TTL/重评时间、回退路径和审计理由。

# 1.3 首期明确排除项

多节点 RDMA、分布式缓存和大规模集群调度。

把 H100/H200 或 CXL/HBM 服务器结果作为 Stage 1 启动条件。

任意语义相似文本的直接 KV 复用。

跨租户私有内容共享或未绑定完整兼容键的缓存命中。

未经环境审计即冻结 CUDA、PyTorch、vLLM 或模型 Revision。

把供应商 Prompt Cache 的内部行为视作本地 KV 张量层实验。

# 2. 研究问题、目标与可证伪假设

# 2.1 研究问题（RQ）

| 编号 | 研究问题 | 核心观测 |
| --- | --- | --- |
| RQ1 | Code Agent 请求中有多少 KVCache 可以被安全复用？ | 精确前缀结构、兼容命中、驻留命中 |
| RQ2 | 理论可复用量与真正产生正收益的有效复用量差距多大？ | 逻辑命中、负收益命中、有效命中 |
| RQ3 | 如何在 GPU、DRAM、NVMe 与重计算之间联合决策？ | 收益边界、容量压力、迁移与队列开销 |
| RQ4 | 分层复用是否改善 P95 TTFT、任务完成时间与每成功任务成本？ | 性能、成功率、能耗与成本 |
| RQ5 | 核心规律能否跨模型、架构、硬件和 Agent 工作负载泛化？ | 相对排序、边界迁移与失效条件 |

# 2.2 研究目标（G1–G8）

| 目标 | 内容 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| G1 | 刻画稳定精确前缀与可安全复用量 | 主线 |
| G2 | 量化理论命中、驻留命中、有效命中之间的鸿沟 | 主线 |
| G3 | 构建 GPU/DRAM/NVMe/重算联合决策 | 主线 |
| G4 | 以每成功任务成本连接系统收益与任务价值 | 主线 |
| G5 | 验证稳定 Prompt 内容前置的布局优化 | 主线 |
| G6 | 探索依赖感知、选择性重计算的非前缀复用 | 高风险拓展 |
| G7 | 建立多租户、版本、完整性和安全边界 | 主线门槛 |
| G8 | 验证跨模型、注意力架构、硬件和任务泛化 | 长期拓展 |

# 2.3 可证伪假设（H1–H8）

| 假设 | 可检验陈述 | 否定条件 |
| --- | --- | --- |
| H1 | Code Agent 轨迹具有可观的稳定精确 Token 前缀。 | W1/W2 前缀重复很低，B1 几乎无法复用。 |
| H2 | 理论命中率明显高于有效命中率。 | 不同压力下两者差距始终可忽略。 |
| H3 | 价值密度驱动 B5 在同等正确性与预算下优于强基线。 | B5 无法稳定改善冻结主指标。 |
| H4 | DRAM、NVMe 和重算之间存在可测收益边界。 | 某层在全部条件始终更优或始终无效。 |
| H5 | 稳定内容前置提高安全精确前缀复用。 | 命中无改善，或任务质量/Token 一致性下降。 |
| H6 | 依赖感知与选择性重算可实现受控非前缀复用。 | 错误不可接受，或修复成本覆盖全部收益。 |
| H7 | 完整兼容键、信任域 Salt 与校验阻止错误共享。 | 跨租户/跨版本/损坏 KV 被接受。 |
| H8 | 核心规律具有一定跨模型或硬件适用性。 | 结论完全依赖单一设备、模型或负载。 |

冻结纪律 假设允许被否定。不得在看到 Core 结果后重新定义假设、主指标或异常口径以追求正结果。

# 3. 方法定义与收益模型

# 3.1 三类命中

| 概念 | 判定 | 是否计入有效命中 |
| --- | --- | --- |
| 理论/逻辑命中 | 历史中存在相同精确 Token 前缀。 | 否 |
| 驻留命中 | 兼容缓存仍存在于某存储层且可读取。 | 否 |
| 有效命中 | 完整恢复路径成功且快于重算，并通过正确性门槛。 | 是 |
| 负收益命中 | 逻辑命中且成功恢复，但恢复路径不快于重算。 | 否，单独报告 |

# 3.2 时间判定

有效复用条件 T_lookup + T_queue + T_transfer + T_restore < T_recompute

所有分量必须在相同硬件、相同并发和相同计时边界下测量。NVMe 读取需区分冷读取、页缓存热读取和明确受控条件，避免把 Linux Page Cache 的 DRAM 性能误判为磁盘性能。

# 3.3 候选价值函数

候选决策式 Benefit(i,l) = p_return(i) × [T_recompute(i) − T_restore(i,l)] − C_move(i,l) − λ_l × Bytes(i)

其中 i 表示缓存条目或块，l 表示层级。该式是需要通过消融和实测验证的候选框架，不是已经证明的算法。若所有层级收益均不为正，则选择重算；容量约束下优先保留单位字节预期收益更高的条目。

# 3.4 冻结指标公式

理论 Token 命中率 H_token = Σ 逻辑复用 Prefill Token / Σ 全部 Prefill Token。

有效 Token 命中率 H_effective = Σ 满足完整恢复路径快于重算且正确的 Token / Σ 全部 Prefill Token。

每成功任务成本 C_success = 端到端系统总成本 / 成功任务数。

# 4. 工作负载与回放设计

# 4.1 三类工作负载

| 工作负载 | 主要内容 | 主要价值 | 主要局限 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 公开真实轨迹 | 请求长度、时间、会话关系、工具暂停与并发 | 真实结构与分布，用于 R1 | 可能缺完整 Prompt，难以精确复现输出 |
| W2 自采 SWE-bench Agent 轨迹 | 固定 Agent/模型/模板/工具/任务/解码，记录完整 Token 与时间戳 | 支持 R2/R3、任务成功与每成功任务成本 | 采集成本高，需严格版本控制 |
| W3 受控合成轨迹 | 单独改变长度、暂停、并发、缓存压力、修改比例或返回概率 | 隔离因果变量与测量收益边界 | 不代表完整真实行为 |

# 4.2 三种回放模式

| 模式 | 保留内容 | 用途 | 正确性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 结构回放 | 时间、长度、会话、依赖与请求顺序 | 调度、容量和层级压力 | 事件与资源行为一致 |
| R2 Token 精确回放 | 完全相同 Token ID 和请求边界 | KV 正确性与可重复性能 | 精确前缀输出 Token 必须一致 |
| R3 端到端回放 | Agent、工具、任务和测试真实运行 | 任务价值、成功率与总成本 | 任务测试与成功判定必须固定 |

# 4.3 Trace 最小 Schema

| 字段组 | 必需字段 |
| --- | --- |
| 身份 | trace_id、session_id、request_id、tenant_domain、experiment_run_id |
| 模型兼容 | model_revision、tokenizer_hash、adapter_id、engine_version、kv_layout、dtype、quantization |
| 时序 | arrival、prefill_start/end、decode_end、tool_start/end、resume、finish |
| Token | input_token_ids/hash、prefix_length、output_token_ids/hash、position/RoPE 配置 |
| 缓存事件 | cache_key_hash、tier_before/after、bytes、lookup/queue/transfer/restore time、fallback_reason |
| 任务结果 | task_id、tests_passed、success、retry_count、failure_class |
| 系统状态 | GPU/CPU/DRAM/NVMe、温度、频率、功耗、Swap、I/O、并发 |

# 5. 基线与公平比较协议

| 基线 | 定义 | 它回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| B0 | 无跨请求缓存；每次重新 Prefill | 理论最大可节省量是多少？ |
| B1 | 精确前缀＋LRU | 本方法是否优于成熟常规前缀缓存？ |
| B2 | 固定 TTL | 复杂策略是否优于简单保留时间？ |
| B3 | 返回概率预测 | 价值密度是否优于单纯预测？ |
| B4 | DRAM-only | NVMe 与联合决策是否提供额外价值？ |
| B5 | GPU＋DRAM＋NVMe＋重算联合策略 | 项目主方法是否改善冻结主指标？ |
| B6 | Provider Keepalive/Prompt Cache | 商业 API 的经济与体验对照；不混入本地性能排名 |

# 5.1 公平性冻结项

相同模型与权重、Tokenizer、Prompt Token、输出长度与解码配置。

相同请求顺序、硬件、并发、缓存总预算、预热与统计窗口。

B0–B5 使用配对 Trace；运行顺序随机化或交错，避免时间漂移。

缓存预算按可用字节对齐，不能给某策略额外 GPU/DRAM/NVMe 空间。

B6 单独报告价格、TTFT、任务成功与限制；不与不可见基础设施做直接性能排名。

# 5.2 B5 决策输出与审计

B5 每次动作必须记录候选层级的预计收益、实际动作、预测返回概率、字节数、迁移成本、最终恢复路径、是否回退以及原因。策略只输出可审计决策，不允许以不可解释的全局状态掩盖错误命中或资源超额。

# 6. 实验矩阵 M0–M8

| 实验组 | 核心任务 | 进入条件 | 退出证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 Smoke Test | 打通模型、Trace、指标与 Manifest | 环境审计完成 | 最小请求可复现；指标链路完整 |
| M1 微基准 | GPU/DRAM/NVMe 恢复与重算曲线 | M0 通过 | 按 Token/字节/并发得到 break-even |
| M2 合成因果 | 单独改变长度、暂停、并发、压力 | M1 边界可用 | 主效应与交互效应可解释 |
| M3 真实结构 | W1 的 R1 回放 | Trace 合法性检查 | 真实分布下容量与调度结果 |
| M4 Token 精确 | W2 的 R2 回放 | B0/B1 正确性通过 | 输出 Token 一致并可配对比较 |
| M5 端到端 Agent | W2 的 R3 运行 | 任务 Harness 冻结 | 成功率、完成时间、每成功任务成本 |
| M6 消融 | 逐项关闭 B5 组件 | B5 可稳定运行 | 识别实际贡献与负作用 |
| M7 安全异常 | 错误键、损坏、跨租户、I/O/进程异常 | 兼容键与校验实现 | 错误被拒绝并安全回退 |
| M8 泛化 | 其他模型/架构/硬件/任务 | 核心主线完成 | 识别通用规律与设备特有结论 |

# 6.1 M1 必须先于复杂策略

M1 直接测量不同 Token 长度、KV 字节数与并发条件下的 GPU 命中、DRAM 恢复、NVMe 冷/热恢复和重新 Prefill。其输出是 break-even 曲线，而非预设“NVMe 必然有效”。如果当前设备上 NVMe 在全部可行区间都慢于重算，正式结论应记录其无效边界，B5 仍可退化为 GPU/DRAM/重算策略。

# 6.2 M6 消融集合

无 NVMe：判断第三层是否贡献正收益。

无返回概率预测：判断预测信息的边际价值。

无价值密度：改为传统容量/时间策略。

无异步迁移：测量传输重叠的贡献。

无 Prompt 规范化/布局优化：测量 G5 贡献。

LRU 替代联合策略：与最强简单策略直接比较。

# 6.3 推荐执行顺序

| 序号 | 动作 | 门控 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 只读环境盘点 | 不修改驱动或现有环境 |
| 2 | 建立独立私有实验仓库和隔离环境 | 与 cuSZp 等现有项目隔离 |
| 3 | 验证最小模型推理与 Trace Schema | 形成 M0 |
| 4 | 实现 B0/B1 和严格正确性验证 | Token 一致 |
| 5 | 执行 M1 | 冻结收益边界测量法 |
| 6 | 实现 B2–B4，再实现 B5 | 每一步保留强基线 |
| 7 | W3/W1/W2 Pilot | 确定预算、并发、重复、超时 |
| 8 | 冻结 Core 参数 | Pilot 数据不进入 Core |
| 9 | 执行 M2–M7 Core | 配对、随机化、完整日志 |
| 10 | 按资源推进 G6/M8 | 不得阻塞主线结论 |

# 7. 指标、正确性与统计协议

# 7.1 主指标与辅助指标

| 层级 | 指标 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 硬门槛 | 缓存身份、Shape/dtype/校验和、Logit 容差、输出 Token、任务正确性 | 决定性能结果是否有资格统计 |
| 主指标 | 有效 Token 命中率、P95 TTFT、Session Completion Time、每成功任务成本 | 支撑 RQ2–RQ4 |
| 辅助指标 | 理论命中、驻留命中、P50/P99、Prefill 节省、迁移字节/时间、回退率、GPU 利用率、能耗、重试 | 解释机制与尾部行为 |

# 7.2 正确性门槛

输入 Token 必须完全一致。

模型、Tokenizer、Adapter、Position/RoPE、dtype、量化、KV 布局、引擎与 Kernel 版本必须兼容。

缓存形状、长度、校验和和原子写入状态必须有效。

精确前缀实验：任何输出 Token 不一致均为硬失败。

Logit/隐藏状态比较用于诊断，不替代 Token 级硬门槛。

端到端实验必须报告任务测试、成功率和重试，不允许只看文本相似度。

任何未通过正确性门槛的 Run 不进入性能结论。

# 7.3 Pilot 与 Core

| 阶段 | 允许决定 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| Pilot | 安全缓存容量、并发范围、预热长度、重复次数、超时、噪声、异常阈值 | 不得与 Core 合并；不得作为最终效果 |
| Core | 在冻结参数上执行正式比较 | 不得边看结果边修改主指标、基线、超时或异常规则 |

# 7.4 统计计划

B0–B5 使用相同 Trace 的配对比较；运行顺序随机化或交错。

报告样本数、重复次数、中位数、P95，并提供置信区间与效应量。

对 TTFT、完成时间和成本使用与分布相符的稳健统计；保留原始请求级结果。

分层报告完全命中、部分命中、未命中、负收益命中和回退。

在 Core 前根据 Pilot 冻结最小可检测效应和重复次数；不得事后挑选切片。

原 70%、95%、90% 和 10% 仅作为候选目标，不能作为已经实现的结论。

# 8. 安全、隔离与异常处理

# 8.1 兼容键与信任域

| 类别 | 必须绑定 |
| --- | --- |
| 模型身份 | 模型名称、精确 Revision、权重哈希、Tokenizer 哈希 |
| 执行身份 | 引擎版本、Kernel 版本、Attention 实现、KV Layout |
| 数值配置 | dtype、量化、层数、KV Heads、Head Dimension |
| 位置语义 | Position IDs、RoPE/缩放配置、前缀 Token 长度 |
| 扩展组件 | LoRA、Adapter、Prompt 模板和系统指令版本 |
| 安全域 | 租户、项目、信任域、每域独立 Salt、访问权限 |

# 8.2 完整性与隐私

缓存键使用密码学哈希；每个信任域使用独立 Salt。

缓存文件使用最小访问权限、校验和与原子写入。

日志与 Trace 脱敏，不记录可还原私有 Prompt 的明文或稳定跨域标识。

M7 必须覆盖跨租户、跨版本、错误 dtype/布局、截断文件、位翻转、部分写入和陈旧索引。

# 8.3 异常分类

| 异常 | 处理 | 计入方式 |
| --- | --- | --- |
| 正常 Cache Miss | 当前请求重算 | 正常系统行为 |
| 身份/校验失败 | 拒绝缓存并安全重算 | 回退与安全事件 |
| 方法自身 OOM/超时 | 终止或回退，保留证据 | 方法失败，不得作废隐藏 |
| 驱动重启、Swap、严重降频、外部进程污染 | 整批 Run 作废 | 环境无效；修复后新 run_id |
| KV 损坏或错误命中 | 立即停止相关实验并定位 | 正确性硬失败 |

# 9. 硬件、软件与容量计划

# 9.1 首期硬件边界

| 资源 | 已知条件 | Stage 1 需要测量 |
| --- | --- | --- |
| GPU | RTX 5090，32GB GDDR7 | 驱动、显存可用、频率、功耗、PCIe、温度 |
| 系统内存 | 64GB | 实际可用、NUMA、带宽、Swap、页缓存影响 |
| NVMe | 本地设备；容量与型号待审计 | 文件系统、剩余空间、顺序/随机、小/大块、并发、冷/热 P95/P99 |
| CPU | 待审计 | 型号、核数、内存复制、校验与 I/O 开销 |

DRAM 缓存初期可考虑约 24–40GB 候选范围，但不得预先写死。必须为 Ubuntu、Python、推理引擎、Agent、Tokenizer、分析、文件系统页缓存与 I/O Buffer 留出空间。NVMe 建议至少预留约 200–300GB；若长期保存多个模型、Trace 和结果，500GB 以上更舒适，但实际要求由环境审计决定。

# 9.2 软件栈与进入时机

| 技术 | 用途 | Stage 1 起步是否必须 |
| --- | --- | --- |
| Python | 推理、Trace、策略、实验、分析 | 必须 |
| Bash | 只读检查与启动脚本 | 少量 |
| YAML/JSON | 配置、Schema、Manifest | 必须 |
| Parquet/PyArrow | 请求级与事件级结果 | 推荐 |
| DuckDB/SQL | 大规模结果查询 | 推荐 |
| PyTorch + vLLM | 首期推理与缓存基线 | 必须 |
| pytest | 正确性、异常和回归测试 | 必须 |
| C++/CUDA | 深层 KV 管理、Kernel 或 G6 | 后期按需 |
| LaTeX/Markdown | 论文与报告 | 后期 |

# 10. 可复现性与仓库规范

# 10.1 独立实验仓库

Stage 1 建议建立独立私有仓库 code-agent-kvcache-experiments，与当前 research 仓库和 cuSZp 等既有项目隔离。research 仓库存放调研、决策与设计文档；实验仓库存放代码、配置、Schema、轻量日志和可复现结果索引。巨大 KV 文件、模型权重、密钥和未脱敏 Prompt 不进入 Git。

# 10.2 每次运行 Manifest

| 字段组 | 记录内容 |
| --- | --- |
| 版本 | 代码 Commit、脏工作区状态、配置哈希、Schema 版本 |
| 模型 | 模型 Revision、权重/Tokenizer 哈希、Adapter、dtype/量化 |
| 环境 | Ubuntu、驱动、CUDA、Python、PyTorch、vLLM、Kernel |
| 硬件 | GPU、CPU、内存、NVMe、文件系统、PCIe |
| 输入 | Trace ID/哈希、任务集合、请求顺序、随机种子 |
| 方法 | B0–B6、参数、缓存预算、并发、预热、Core/Pilot |
| 结果 | 主/辅助指标、正确性、成功/失败/无效原因、输出路径 |

# 10.3 不覆盖原则

每次运行生成唯一 experiment_run_id。

失败、无效和负结果不删除、不覆盖，只更新状态与原因。

任何修复后必须生成新的 run_id，禁止修改旧结果伪装为原始运行。

原始事件日志、派生表与图表分层存放；派生结果可重建。

Core 配置冻结后按 Commit 与哈希归档。

# 11. Stage 1 准入清单

# 11.1 Stage 0 结项项

| 准入项 | 状态 | 证据/动作 |
| --- | --- | --- |
| 0-1～0-3 调研资料与 IEEE Survey | 已完成 | research 仓库既有材料 |
| 0-4 研究空白矩阵与问题收敛 | 已完成 | Excel、DOCX、PDF 已找回 |
| 0-5.1～0-5.6 实验预设计 | 已完成 | 本报告正文 |
| 0-5.7 总评审与假设冻结 | 已通过 | 2026-09-02 用户确认 |
| 完整 0-5 DOCX/PDF | 本次生成 | 逐页 QA 后交付 |
| Research 仓库最终整理 | 待本报告确认后 | 更新唯一根 README 与归档 |
| stage-0-complete 标签 | 待仓库审计后 | 最后创建 |

# 11.2 Stage 1 第一批只读检查

Ubuntu 准确版本；NVIDIA 驱动；CUDA；Python。

RTX 5090 识别、显存与运行状态；64GB 内存实际可用量；Swap。

NVMe 型号、文件系统、挂载、剩余空间和基础 I/O。

Docker、PyTorch、vLLM 和已有虚拟环境。

现有 cuSZp 等项目的位置与隔离要求。

准入限制 只读盘点完成前：不安装软件、不升级驱动、不修改现有 Python 环境、不运行正式性能实验、不创建或覆盖现有项目目录。

# 11.3 不阻塞 Stage 0 的待定参数

精确模型 Revision；PyTorch/CUDA/vLLM 版本组合。

DRAM 与 NVMe 缓存容量；KV Block Size；并发量。

预热、重复次数、超时、最小可检测效应。

NVMe 实际收益边界；B6 是否使用付费 API。

HBM 服务器、其他 GPU 或多节点资源是否可用。

# 12. 风险、停止条件与决策门

| 风险/观察 | 强制动作 | 对研究结论的影响 |
| --- | --- | --- |
| 精确前缀输出不一致 | 停止性能统计，修复身份/恢复链路 | 主线未通过正确性 |
| B1 已在主要负载达到同等或更优结果 | 保留负结果，重估 B5 复杂性 | H3 可能被否定 |
| NVMe 在全部区间慢于重算 | 将其标为无收益区间，允许策略退化 | H4 部分否定或边界明确 |
| Prompt 布局降低任务质量 | 停止 G5 修改 | H5 否定 |
| G6 无法兼顾正确性与收益 | 终止 G6，不影响精确主线 | H6 否定 |
| 单机结果不能跨设备复现 | 明确设备特有结论 | H8 限制或否定 |
| 预算/周期不足 | 优先完成 M0–M7 的主线最小闭环 | G6/G8 延后 |

# 12.1 Stage 1 进入判定

本报告完成视觉 QA、归档到 research 仓库并创建 stage-0-complete 标签后，Stage 0 才正式结项。随后 Stage 1 仅从只读环境审计开始。模型、框架和缓存参数在审计与 Pilot 前保持待定，不因本报告的通过而自动授权安装、升级或实验。

# 13. 0-5.7 最终冻结结论

正式结论 通过 0-5.7。冻结 RQ1–RQ5、G1–G8、H1–H8、W1–W3、R1–R3、B0–B6、M0–M8、核心指标、正确性门槛、统计原则、安全边界与仓库隔离方案。

Stage 0 的技术设计现已完成闭环，但项目状态仍为“待报告归档与仓库结项”。本报告不声称任何性能目标已经达成，也不提前冻结需要 Stage 1 环境审计或 Pilot 才能合理确定的参数。

# 附录 A：冻结对象索引

| 对象 | 范围 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| RQ | RQ1–RQ5 | 第 2.1 节 |
| G | G1–G8 | 第 2.2 节 |
| H | H1–H8 | 第 2.3 节 |
| 工作负载 | W1–W3 | 第 4.1 节 |
| 回放 | R1–R3 | 第 4.2 节 |
| 基线 | B0–B6 | 第 5 节 |
| 实验 | M0–M8 | 第 6 节 |
| 指标/统计 | 主指标、门槛、Pilot/Core | 第 7 节 |
| 安全 | 兼容键、完整性、异常 | 第 8 节 |
| 准入 | Stage 0 结项与 Stage 1 检查 | 第 11 节 |

# 附录 B：候选配置骨架（非冻结值）

以下仅用于 Stage 1 创建配置文件时保证字段完整。尖括号内容必须由环境审计或 Pilot 填写，不得直接作为正式参数。

| 配置组 | 字段示例 |
| --- | --- |
| run | experiment_run_id, phase: <pilot¦core>, seed, repetitions |
| model | model_id, revision, tokenizer_hash, dtype, quantization |
| engine | vllm_version, block_size, max_model_len, attention_backend |
| workload | W1¦W2¦W3, R1¦R2¦R3, trace_hash, concurrency |
| cache | baseline B0–B5, gpu_budget, dram_budget, nvme_budget, ttl/predictor/value settings |
| measurement | warmup, timeout, clock source, power sample interval, cold/hot NVMe mode |
| correctness | token_exact, logit_tolerance, checksum, task_success_policy |
| output | manifest, event_log, request_table, summary, invalid_reason |

# 附录 C：与 0-4 成果的关系

0-4 报告完成研究空白识别、候选路线评分和研究问题收敛；0-5 将这些结论展开为工作负载、回放、基线、实验矩阵、指标和准入协议。0-4 证据矩阵仍是外部研究证据的主索引，本报告不重复 91 项完整文献表，而只引用其已收敛结论。若未来出现直接竞争工作，应先更新证据矩阵，再评估是否触发本报告的受控版本变更。

# 附录 D：主要参考资料

[1] K. Zhu et al., “TraceLab: Characterizing Coding Agent Workloads for LLM Serving,” arXiv:2606.30560, 2026.

[2] S. Tiwari et al., “CacheWise: Understanding Workloads and Optimizing KVCache Management for Efficiently Serving LLM Coding Agents,” arXiv:2606.16824, 2026.

[3] H. Li et al., “Continuum: Efficient and Robust Multi-Turn LLM Agent Scheduling with KV Cache Time-to-Live,” arXiv:2511.02230, 2025/2026.

[4] H. Kang et al., “ThunderAgent: A Simple, Fast and Program-Aware Agentic Inference System,” arXiv:2602.13692, 2026.

[5] S. Yu et al., “Pythia: Exploiting Workflow Predictability for Efficient Agent-Native LLM Serving,” arXiv:2604.25899, 2026.

[6] Y. Yao et al., “CacheBlend: Fast Large Language Model Serving for RAG with Cached Knowledge Fusion,” arXiv:2405.16444, 2024.

[7] “EPIC: Efficient Position-Independent Caching for Serving Large Language Models,” arXiv:2410.15332, 2024.

[8] “LMCache: An Efficient KV Cache Layer for Enterprise-Scale LLM Inference,” arXiv:2510.09665, 2025.

[9] “Strata: Hierarchical Context Caching for Long Context Language Model Serving,” arXiv:2508.18572, 2025.

[10] “KVDrive: A Holistic Multi-Tier KV Cache Management System for Long-Context LLM Inference,” arXiv:2605.18071, 2026.

[11] “Auditing Prompt Caching in Language Model APIs,” arXiv:2502.07776, 2025.

[12] NVIDIA, “GeForce RTX 5090 Specifications,” 32 GB GDDR7.